0بسمه‌تعالی

| فرم 3-م ر تاریخ بازنگری: 20/10/1400 | طرح باقرالعلوم(علیه السلام) فرم خلاصه اطلاعات پروژه جديد پيشنهادي |  |
| --- | --- | --- |

# عنوان پروژه:  طراحی و ساخت سامانه مدیریت , کنترل , ارجاع و انجام پروژه های رسانه ای

# کاربر: ......

# عنوان تیم مجری: تترو نوین اراک

# نام و نام خانوادگی مسئول تیم و شماره تماس: امیرمهدی ابراهیمی 09013410491

# مدت‌زمان و نفرساعت اجرای پروژه

4 ماه و 1304 نفر ساعت

# اطلاعات کلی پروژه

| نوع پروژه: | ☐ مطالعاتی/ دانشی |  | ☒ محصول محور |  |  |  | ☐ خدمات دانشی - فناوری |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مرحله پروژه: | ☐ امکان‌سنجی |  | ☐ طراحی |  |  |  | ☒ طراحی، ساخت و آزمون |
| وابستگی یا ارتباط پروژه با پروژه‌های دیگر: |  | ☐ بخشی از یک پروژه دیگر است. (نام پروژه: ...........................................) |  |  |  |  |  |
|  | ☒ یک موضوع مستقل از پروژه‌های دیگر است. |  |  |  |  | ☐ می‌تواند بخشی از یک پروژه سامانه‌ای باشد. |  |

# اهداف پروژه

هدف اصلی پروژه طراحی و پیاده سازی هسته اولیه سامانه مدریت و اجرای پروژه های رسانه ای است که بتواند ساختار کلی ارتباط میان کارفرما، فریلنسر و ناظر را به‌صورت شفاف و قابل استفاده نمایش دهد. در این پروژه با فرض بر حوزه های مشخص شده و ارائه شده توسط آقای حاجی وند میباشد و ساختار و فرم های این موضوعات بطور کامل پیاده سازی و قرار خواهد گرفت. در مقیاس فعلی، هدف پروژه ایجاد یک تجربه کاربری ساده و قابل درک (UX) و پیاده‌سازی رابط کاربری پایه و ساده (UI) برای نقش‌های اصلی سامانه شامل کارفرما، فریلنسر، ناظر و ادمین است. برای هر یک از این نقش‌ها، داشبوردهایشان طراحی می‌شود تا جریان کلی استفاده از سامانه به‌خوبی مشخص شود. همچنین طراحی مدل های مختلف پروژه از جمله(کاربر عادی, فریلنسر , کارفرما , ناظر و ادمین) و قابلیت دخیره , آپدیت ,  حذف و خواندن داده های ذخیره شده بصورت کلی و در بک اند پروژه ساخته خواهد شد.  از دیگر اهداف این پروژه می‌توان به طراحی فرآیند احراز هویت کاربران، تعریف مسیر ثبت و بررسی پروژه‌ها و نمایش نحوه ارجاع پروژه‌ها به فریلنسرهای مناسب اشاره کرد. از دیگر اهداف این پروژه می‌توان به طراحی فرآیند احراز هویت کاربران، تعریف مسیر ثبت و بررسی پروژه‌ها و نمایش نحوه ارجاع پروژه‌ها به فریلنسرهای مناسب اشاره کرد. در این فاز، تمرکز بر پیاده‌سازی الزامات اصلی سامانه و نمایش منطق عملکرد آن است، نه تکمیل تمامی قابلیت‌ها.  در پایان این پروژه، یک نمونه اولیه قابل ارائه بصورت url  از سامانه در اختیار خواهد بود که ساختار کلی، نقش کاربران و جریان تعاملات را به‌صورت کامل نمایش می‌دهد.

# اهمیت پروژه

هدف این پروژه توسعه یک سامانه برای مدیریت و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای برای پاسخ به یکی از چالش‌های این حوزه , یعنی نبود یک بستر ساختار یافته برای ارتباط مؤثر میان کارفرمایان و فریلنسرها، است. در حال حاضر، بسیاری از پروژه‌های رسانه‌ای به دلیل نبود فرآیند مشخص در ثبت، دسته‌بندی و ارجاع، با اتلاف زمان، کاهش کیفیت و ناهماهنگی در اجرا مواجه هستند. این سامانه با فراهم‌کردن امکان ثبت و بارگذاری پروژه‌ها توسط کارفرمایان، پروژه‌ها را به هسته مرکزی (ناظر) ارسال کرده و بر اساس نوع خدمات و نیازمندی‌ها، به‌صورت هوشمند دسته‌بندی می‌کند و ناظر با تعامل با کافرما دقیق ابعاد و سطح اجرایی پروژه را تشخیص میدهد و با تعیین قیمت متناسب با فریلنسر های تایید شده توسط سامانه پروژه را ارجاع و روند اجرایی آنرا پایش میکند. در ادامه، هر پروژه به فریلنسر مناسب ارجاع داده می‌شود که این امر موجب افزایش دقت در انتخاب مجری، بهبود کیفیت خروجی و تسریع روند انجام پروژه خواهد شد.

# گام‌نمای استمرار پروژه

| ردیف | عنوان پروژه | زمان موردنیاز (ماه) | دستاورد کلی |
| --- | --- | --- | --- |
| گام اول | سامانه مدیریت , کنترل , ارجاع و انجام پروژه های رسانه ای | 4 | طراحی نسخه اولیه سامانه با پیاده سازی با تکیه بر فرضیات تعیین شده موضوع ها و نمایش تعاملات بین نقش ها و مسیر ثبت و برسی پروژه ها بر اساس نمونه اولیه ارائه شده |
| گام دوم | طراحی ui/ux ویژه و پیاده سازی امکاتات تکمیلی سامانه | 2 | طراحی رابطه کاربری ویژه . تکمیل تمامی قابلیت ها و الزامات سامانه مانند تکمیل سیستم آپلود فایل و طراحی سیستم پرداخت , ورک فلو , سیستم حل اختلاف بین کارفرما و فریلنسر با سامانه , سیستم پرداخت جریمه , اعلانات و جلوه های بصری پیشرفته میباشد. |
| گام سوم |  |  |  |

# جزئیات روش‌های فنی انجام پروژه

در گام نخست با نظارت آقای حاجی وند و مطابق نسخه اولیه ایشان UI صفحات مختلف سامانه به صورت نسخه ساده و اولیه طراحی میشود در حد نشان دادن المان های مختلف هر صفحه همچنین تم و قالب سازمانی و اختصاصی وبسایت به فاز بعدی پروژه موکول میشود . سپس UX سامانه با تمرکز بر نشان دادن تعاملات اصلی و کلیدی ذکر شده در الزامات پروژه سامانه توسعه داده میشود.

در گام دوم طراحی رابط کاربری صفحات سامانه با تمرکز بر تجربه کاربری ساده و قابل درک انجام می‌شود. این طراحی شامل ساخت داشبوردهای نقش‌محور برای کارفرما، فریلنسر، ناظر و ادمین است که مسیرهای دسترسی به پروژه‌ها، وضعیت‌ها و تعاملات را با صفحاتی ساده و قابل فهم نمایش داده شود. همچنین مسیر ثیت و برسی پروژه و تعاملات بین آنها بصورت جلوه بصری ساده ساخته میشود همچنین سیستم گزارش گیری جریانات کلی عملکرد آن ساخته شده و در فاز بعدی تکمیل میشود و با استفاده از داده های تستی این گونه صفحات قابل مشاهده خواهند بود و در واقع این فرانت اند پروژه توسط React و با تمرکز بر ویژگی و الزامات کلیدی پروژه پیاده سازی خواهد شد و در آخر به کمک tailwind این رابطه کاربری ساده و با حداقل جزئیات ساخته و اضافه میگردد. همچنین جزئیات و امکانات تکمیلی مانند سیستم پرداخت، ورک فلو، سیستم حل اختلاف,اعلانات و جلوه‌های بصری پیشرفته، به فازهای بعدی توسعه موکول می‌شود.

در گام سوم لایه بک‌اند، معماری پروژه بر پایه الگوی MVC و مبتنی بر Core پیاده‌سازی می‌شود. مدل‌های داده (Model) برای نقش‌های مختلف (کاربر عادی، فریلنسر، کارفرما، ناظر، ادمین) طراحی شده‌اند تا عملیات CRUD (ایجاد، خواندن، ویرایش، حذف) را برای اطلاعات کاربران و پروژه‌ها پشتیبانی کنند. کنترلرها با استفاده از مدل ها داده های را از پایگاه داده دریافت کرده و هدایت میکند به سمت View و در نهایت داده های مدنظر به کاربران با توجه به نقش و سطح دسترسی آنها نمایش داده میشود و بطور کلی فریلنسر ها میتوانند تمامی پروژه های سامانه را ببینند ولی بر اساس سطحشان میتوانند پروژه هارو اعلام آمادگی کنند. سپس روتینگ و APIهای لازم برای تعامل فرانت‌اند با سرور توسعه داده می‌شوند و لازم به ذکر است که در طراحی و توسعه بک اند استاندارد ASVS2 توسعه داده میشود .

در گام نهایی تمامی نقص های فرانت اند و بک اند برطرف شده بطوری که یک سامانه قابل تست ساخته شود که الزامات کلیدی پروژه را پاسخ دهد تا جریان کلی استفاده از سامانه به خوبی مشخص شود. همچنین مدیریت فایل بصورت تستی کلی مشابه سامانه quera پیاده سازی میشود و در گام بعدی استمرار پروژه تکمیل میشود.

# ويژگي‌هاي اصلي و مشخصات عمومی و فني محصول پروژه

برای پیاده سازی این پروژه فرانت اند و رابطه کاربری آن با استفاده از React توسعه و داشبورد نقش های مختلف بهمراه المان هایشان ساخته خواهد شد و بک اند آن توسط Node js که شامل یک API بهمراه مستندات استفاده از آن و تست شده قابلیت CRUD روت های مختلف توسعه داده خواهد شد و سورس کد فرانت اند و بک اند در نهایت هم بصورت فایل zip بارگذاری و قابل نمایش هستند, همچنین از پایگاه داده mongodb برای ذخیره انواع داده ها استفاده خواهد شد.

فرم‌های مختلف برای دسته‌بندی کارهای مختلف (مثال فرم دریافت پروژه طراحی لوگو، فرم دریافت پروژه موشن گرافی و ...)

قابلیت انتخاب نمونه کار‌های نزدیک به سلیقه مخاطب و یا آپلود نمونه کار مشابه

سامانه تیکتینگ با قابلیت آپلود فایل و ریپالی پیام

سامانه مدیریت، کنترل و ارجاع پروژه‌های دریافتی

ساز و کار امتیاز‌دهی و مشخص نمودن ابیلیتی فریلنسر و تعیین سطح کیفی فریلنسرها در سه سطح A,B,C (شاید بعدا در سطوح بیشتری دسته بندی شوند)

ساز و کار اعلام آمادگی برای انجام پروژه توسط فریلنسر (این قابلیت را داشته باشد که برای هر فریلنسری که خواستیم فعال کنیم یا فعال نکنیم)

داشبورد نمایش پروژه‌های موجود متناسب با قابلیت و سطح کیفی فریلنسر (مثال فریلنسر سطح C تمامی پروژه هارو میتواند ببیند ولی فقط پروژه های C را میتواند اعلام آمادگی کند . ولی فریلنسر سطح A که کیفیت بالاتری دارد، همه سطوح پروژه را میتواند ببیند و اعلام آمادگی کند)

مانیتور وضعیت درخواست و مراحل یا روال کار

حساب کاربری با ۴ سطح دسترسی (ادمین، ناظر، مشتری، فریلنسر) و قابلیت اضافه کردن سطوح دسترسی در آینده

فرایند احراز هویت فریلنسر

سامانه فریلنسری به سبک fiverr با این تفاوت که پروژه با واسطه به فریلنسر میرسد

سیستم گزارش‌گیری از هر اتفاقی که در سامانه رخ می‌دهد

امکان امتیاز‌دهی و نظر‌سنجی

پیش‌بینی فرایند ویرایش پروژه و تعیین محدودیت تعداد ویرایش

رعایت شرایط و ضوابط امنیتی

امکان دادن API

سیستم مدیریت پروژه‌های محوله برای فریلنسر (تسک منیجر)

مشاهده پروژه‌های مشتری در کارتابل وی

تایید خروجی نهایی مورد قبول توسط مشتری

درخواست ویرایش پروژه توسط مشتری

امکان رد و قبول درخواست ویرایش مشتری

الزامات امنیتی سامانه مطابق استاندارد ASVS2 طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد

طراحی ui/ux اولیه و ساده سامانه با تمرکز بر الزامات کلیدی پروژه

مشخصات فنی محصول :

| بخش های مختلف سامانه | زبان برنامه نویسی / فریم ورک | خروجی نهایی |
| --- | --- | --- |
| فرانت اند | React | فایل بصورت zip |
| بک اند | Node js | فایل بصورت zip |
| دیتابیس | MongoDB | موجود در فایل مربوط به بک اند |
| UI/UX فیگما | فیگما | ارائه پروتوتایپ و عکس صفحات طراحی شده بصورت png |

# سوابق پژوهش‌ها و محصولات مشابه موجود در سطح کشور و دنیا

.

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد پژوهش | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiverr – پلتفرم پروژه‌های فریلنسر | نمونه صنعتی | اسرائیل-آمریکا | طراحی | اجرا و فعال | بازار آنلاین برای خدمات فریلنسری شامل تولید محتوا، طراحی، ویدئو، صوت و رسانه زمان‌بندی و کیفیت اجرا طراحی شده است. |
| 2 | پونیشا – سامانه خدمات فریلنسری ایرانی | نمونه صنعتی | تهران | طراحی | اجرا و فعال | امکان ثبت پروژه، انتخاب فریلنسر، مدیریت گفتگو و تحویل فایل |
| 3 | کارلنسر – بازار کار فریلنسر ایران | نمونه صنعتی | تهران - دفتر مرکزی کارلنسر | طراحی | اجرا و فعال | فعالیت در حوزه‌های طراحی، برنامه‌نویسی، تولید محتوا و پروژه‌های رسانه‌ای |
| 4 | Upwork – پلتفرم جهانی فریلنسینگ | نمونه صنعتی | آمریکا | طراحی | اجرا و فعال | ارائه پروژه‌های رسانه، طراحی، ویدئو، محتوا و مدیریت پروژه با ابزارهای مدیریت کار |

وجوه تمایز با ردیف 1 عبارت است از: در Fiverr مشتریان مستقیماً گیگ‌های فریلنسرها را انتخاب و خریداری می‌کنند.

وجوه تمایز با ردیف 2 عبارت است از: این سامانه روی موضوع تخصصی پروژه های رسانه ای کار میکند ولی پونیشا روی بسیاری از موضوع های عمومی دیگر مانند (برنامه نویسی ترجمه و غیره) کارمیکند , همچنین در این سامانه پروژه‌ها را از طریق هسته مرکزی طبقه‌بندی، کنترل کیفیت و به فریلنسرهای مورد اعتماد و سطوح‌بندی‌شده (A/B/C) ارجاع می‌دهد، در حالی که در پونیشا کارفرمایان مستقیماً پروژه پست می‌کنند و فریلنسرها پیشنهاد می‌دهند تا کارفرما بهترین را انتخاب کند.

وجوه تمایز با ردیف 3 عبارت است از : علاوه بر وجود واسطه برای رسیدن پروژه از مشتری به فریلسنر این سامانه تمرکز تخصصی آن روی پروژه‌های رسانه‌ای (مانند طراحی لوگو، موشن گرافیک و تولید محتوا) با کنترل مرکزی کیفیت و سطوح‌بندی فریلنسرها دارد، در حالی که کارلنسر یک پلتفرم عمومی فریلنسینگ است که پروژه‌های متنوع در حوزه‌های مختلف (از برنامه‌نویسی تا ترجمه و بازاریابی) را پوشش می‌دهد و فریلنسرها عمدتاً از طریق پیشنهاد رقابتی انتخاب می‌شوند

وجوه تمایز با ردیف 4 عبارت است از :این سامانه پروژه‌ها را از طریق هسته مرکزی طبقه‌بندی، کنترل کیفیت و به فریلنسرهای مورد اعتماد و سطوح‌بندی‌شده (A/B/C) ارجاع می‌دهد، در حالی که در Upwork کارفرمایان پروژه پست می‌کنند و فریلنسرها پیشنهاد (proposal) می‌دهند تا کارفرما پس از بررسی و مصاحبه، بهترین را انتخاب کند.

وجوه شباهت با ردیف 1 عبارت است از: این سامانه از نظر ایجاد بستر ارتباطی میان کارفرما و فریلنسر، ثبت و مدیریت پروژه‌ها، ارجاع کار بر اساس تخصص، و ساختار کلی تعامل کاربران، شباهت با پلتفرم Fiverr دارد.

وجوه شباهت با ردیف 2 عبارت است از: شباهت عمده آن با این سامانه در ساختار پروژه‌محور، ثبت نیازهای کارفرما، ارجاع پروژه به فریلنسر و مدیریت تعاملات میان طرفین است.

وجوه شباهت با ردیف 3 عبارت است از: شباهت در سازوکار ارزیابی و سطح‌بندی فریلنسرها و نمایش پروژه‌ها متناسب با تخصص و توانمندی آن‌هاست.

وجوه شباهت با ردیف 4 عبارت است از: طراحی حرفه‌ای داشبوردهای نقش‌محور، مدیریت فرآیند اجرای پروژه و ساختار یکپارچه تجربه کاربری است.

# سوابق پژوهش‌ها و اقدامات مرتبط انجام‌شده توسط تیم پیشنهاددهنده

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد پژوهش | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

# گام‌نمای زمانی پروژه

| ردیف | عنوان گام اصلي | نفر ساعت | مدت‌زمان (ماه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | هزینه گام (میلیون‌تومان) | درصد وزني فعاليت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | طراحی ساده و اولیه ui/ux سامانه با figma | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.915 | 22 |
| 2 | طراحی فرانت‌اند و رابط کاربری سامانه و نمایش تعاملات اصلی و الزامی سامانه + تهیه VPS | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.915 | 30 |
| 3 | پیاده‌سازی بک‌اند و طراحی API | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.595 | 30 |
| 4 | یکپارچه سازی سامانه , دیباگینگ و تست | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.575 | 18 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع: |  | 1304 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 100 |

# دستاوردهای هر گام از پروژه

| ردیف | عنوان گام اصلي | شرحِ مهم‌ترین فعاليت‌ها | دستاورد – (خروجی گام) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | طراحی ساده و اولیه ui/ux سامانه با figma | - طراحی رابطه کاربری (UI) ساده و اولیه صفحات مختلف - طراحی رابطه کاربری (UX) سامانه و نمایش تعاملات صفحات مختلف با یکدیگر | ارائه خروجی کار به صورت png و ارائه دادن پروتوتایپ |
| 2 | طراحی فرانت‌اند و رابط کاربری سامانه و نمایش تعاملات اصلی و الزامی سامانه + تهیه VPS | - پیاده‌سازی صفحات احراز هویت کاربران و تعاملاتشان با یکدیگر - طراحی جلوه بصری داشبوردهای کارفرما و فریلنسر به همراه تعاملات و المان هایشان و پیاده سازی تسک منیجر برای فریلنسر - طراحی جلوه بصری داشبورد ناظر و مدیر سامانه به همراه تعاملات و المان هایشان - طرحی سیستم تیکتینگ و تعاملات و مبادله نظر بین ناظر کارفرما و فریلسنر - طراحی مسیر ثبت، بررسی و ارجاع پروژه‌ها و مانیتورینگ وضعیت پروژه - طراحی شما کلی سیستم گزارش گیری مبتنی بر داده های تستی | سورس کد فرانت‌اند سامانه (فایل zip) لینک نسخه نمایشی سامانه (Deploy شده روی Liara) قابل بررسی در موبایل و دسکتاپ |
| 3 | پیاده‌سازی بک‌اند و طراحی API | - طراحی و پیاده‌سازی بک‌اند سامانه با استفاده از معماری MVC - تعریف لایه مدل برای ارتباط با پایگاه داده - طراحی کنترلر ها برای مدیریت منطق سامانه و ارتباط بین فرانت‌اند و دیتابیس - پیاده سازی API های موردنیاز جهت مدیریت کاربران، پروژه‌ها و نقش‌ها - جایگزینی داده های تستی با داده های واقعی ایجاد و ذخیره شده در دیتابیس سامانه - طراحی و پیاده سازی سامانه مطابق استاندارد امنیتی ASVS2 | مستندات کامل API شامل توضیح مسیرها و متدها (word) سورس کد بک‌اند (فایل zip) |
| 4 | یکپارچه سازی سامانه , دیباگینگ و تست | - برطرف کردن نقص ها و همگام سازی فرانت اند و بک اند - پیاده سازی سیستم مدیریت و آپلود فایل ساده مشابه quera | نسخه نهایی و پایدار سامانه بارگذاری‌شده روی VPS لینک دسترسی به سامانه سورس کد نهایی پروژه (فایل zip) |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

# جدول هزینه‌ها

| ردیف | نوع هزینه | شرح هزینه | مقدار | هزینه واحد (تومان) | هزینه (میلیون‌تومان) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نیروی انسانی | دستمزد همکاری اعضای تیم در پروژه | 1304 | 45000 | 58.68 |
| 2 | اقلام مصرفی | Vps : IR_VPS_03_GH2 | 1 | 1320000 | 1.32 |
| 3 | اقلام سرمایه‌ای |  |  |  |  |
| 4 | هزینه‌های جانبی |  |  |  |  |
| مجموع: |  |  |  |  |  |

# ریسک‌ها و گلوگاه‌هاي احتمالی در اجرای پروژه

| ردیف | نوع ریسک | ریسک | روش کم‌اثر کردن |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمانی | تداخل برنامه زمانی اجرای پروژه با فعالیت‌های آموزشی دانشگاه و بازه‌های امتحانات | برنامه ریزی مناسب و همکاری دانشگاه با اعضای تیم |
| 2 | مالی | هزینه های پیش بینی نشده و افزایش هزینه اقلام مصرفی | ادامه پروژه با حداقل امکانات و اعلام این نوع هزینه ها به مرکز |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

| رديف | نام و نام خانوادگی | وضعیت تحصیلی | موضوع همکاری | درصد مشارکت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | امیرمهدی ابراهیمی | کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک | Backend developer | 32 |
| 2 | احسان کاظمی | کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک | Frontend developer | 34 |
| 3 | علیرضا فرقدانی | کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک | Fullstack developer | 34 |

# تاریخ تکمیل فرم:

1404/10/6

- سایر موارد قابل‌ذکر:

...

- پیوست‌ها

| 1 | ☒ شناسنامه‌ی تیم * ( فرم 1م‌ر) | 2 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق پروژه |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ☒ رزومه‌ی اعضاء تیم * | 4 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق تیم |
| 5 | ☐ مستندات مرتبط با مشخصات فنی پروژه | 6 | ☐ رونوشت اعلام نیاز/ RFP کاربر |